**U M O W A P A R T N E R S K A**

zawarta w dniu ………………………. w Bytowie

pomiędzy:

**Powiatem Bytowskim** reprezentowanym przez:

1. **Jacka Żmudę-Trzebiatowskiego**  – Starostę Bytowskiego
2. **Andrzeja Marcinkowskiego** − Wicestarostę Bytowskiego

przy kontrasygnacie Iwony Kiedrowskiej – Skarbnik Powiatu Bytowskiego

a Gminą Tuchomie reprezentowaną przez:

 **Jerzego Lewi - Kiedrowskiego** - Wójta Gminy Tuchomie

przy kontrasygnacie Danuty Kiedrowskiej – Skarbnika Gminy Tuchomie

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest współfinansowanie przez Gminę Tuchomie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Tuchomie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.
2. Modernizacja dróg będzie polegał na wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą mineralno – bitumiczną i wbudowaniu cienkiej warstwy betonu asfaltowego na gorąco na następujących drogach powiatowych: nr 1724G Łubno – Tuchomie na długości 5,7 km, nr 1725G DK nr 20-Masłowice na długości 3,5 km, nr 1726G Tuchomie – Bytów na długości 5,0 km, nr 1728G Tuchomie – Piaszno na długości 2,1 km i nr 1730G DK nr 20 – Trzebiatkowo – Ciemno na długości 5,1 km, nr 1766G Barnowo – Kramarzyny na długości 5,3 km, nr 1727G Tuchomko – Brynki Rekowskie na długości 1,0 km, nr 1721G Ponikła – Role – Rozjazd na długości 0,6 km. Łączna długość dróg wynosi 28,3 km.

§ 2

Wartość inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi **6.000.000,00 zł**.

§ 3

Gmina Tuchomie zobowiązuje się do udzielenia dofinansowania w formie dotacji celowej jako pomoc finansową na zadanie inwestycyjne wymienione w § 1 w wysokości **1.500.000,00 zł w 2015 r.**, co stanowi 50% wartości wkładu własnego (25% kosztów ogólnych inwestycji).

§ 4

Powiat Bytowski złoży wniosek do Wojewody Pomorskiego o dofinansowanie ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój 2012 – 2015”.

§ 5

Okres realizacji zadania ustala się na 2015 r.

§ 6

Wykonanie Umowy będzie możliwe po przyznaniu dofinansowania przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

§ 7

Przed podpisaniem Umowy z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie projektu strony zobowiązują się do zawarcia umowy o wspólnym współfinansowaniu zadania wymienionego w § 1, gdzie zostaną określone zasady rozliczania dotacji.

§ 8

1. W imieniu Powiatu Bytowskiego Umowę będzie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie.

2. W ramach realizacji zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie działający w imieniu Powiatu Bytowskiego zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

3. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z przepisami

 o zamówieniach publicznych.

§ 9

Umowy nie można wypowiedzieć bez ważnej przyczyny.

§ 10

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy:

Powiat Bytowski : Gmina Tuchomie:

1. .................................... ....................................

2. ....................................